REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 340-01/05-01/20

URBROJ: 2163-1-04/1-05-06

Pazin, 30. studeni 2005. g.

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Ivan Jakovčić

putem

Stručne službe za poslove

Skupštine i Poglavarstva

PREDMET: Suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje

Aneksa Ugovora o interventnom održavanju županijske ceste 5046 –

dionica Odron Ivančići sa izvođačem  radova "ISTARSKE CESTE" d.o.o.

Pula

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK

Grozdana Lovrečić

Privitak:

- Prijedlog Zaključka ,

- Obrazloženje,

- Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Aneksa Ugovora

o obavljanju predmetnih poslova,

- Prijedlog Aneksa Ugovora o obavljanju predmetnih poslova.

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije” br. 6/03 - pročišćeni tekst i 10/04 i 13/05) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana ....................2005. godine donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Izdaje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na

potpisivanje Aneksa Ugovora o interventnom održavanju županijske ceste 5046

-  dionica Odron Ivančići sa izvođačem  radova "ISTARSKE CESTE" d.o.o. Pula

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

POGLAVARSTVO

Predsjednik

Ivan Jakovčić

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije” br. 6/03 - pročišćeni tekst i 10/04 i 13/05) i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad toga iznosa uz suglasnost Županijskog Poglavarstva.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o  interventnom održavanju županijske ceste 5046  -  dionica Odron Ivančići sa izvođačem  radova "ISTARSKE CESTE" d.o.o. Pula

.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Županijska uprava za ceste Istarske županije i “Istarske ceste” d.o.o. Pula zaključili su 14. prosinca 2004. g. Ugovor o izvođenju radova na uklanjanju šteta (odron) nastalih djelovanjem vremenskih nepogoda na županijskoj cesti 5046 – dionica Odron Ivančići u vrijednosti od 992.977,85 kn bez PDV-a. Tijekom izvođenja radova bilo je potrebno izvesti dodatne radove koji nisu bili predviđeni osnovnim ugovorom. Vrijednost nepredviđenih radova iznosi 245.582,88 kn bez PDV-a. Opis i vrijednost nepredviđenih radova navedeni su u prilogu Aneksa Ugovora.

Člankom 12. stav 6 točka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 117/01 i 197/03) dozvoljeno je izravno pogodbom naručitelja i izvođača radova bez nadmetanja i bez objave poziva za nadmetanje do 25% vrijednosti iz osnovnog ugovora, što je i poštivano. Sredstva su osigurana u Novom planu (rebalansu) građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2005. godinu.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o interventnom održavanju županijske ceste 5046  -  dionica Odron Ivančići sa izvođačem  radova "ISTARSKE CESTE" d.o.o. Pula

Tekst Prijedloga Aneksa Ugovora i Prijedloga Zaključka dostavljeni su u privitku.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 25. studenog 2005. godine donosi

ODLUKU

1. O zaključenju  Aneks Ugovora o  interventnom održavanju županijske 	ceste 5046, dionica Odron Ivančići.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/05-01/02

URBROJ:2163/1-12/01-01-05-47

Pazin, 25.11.2005.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

ISTARSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća 								             Županijske uprave za ceste

Istarske županije

Emil Soldatić